**Πρόοδος υλοποίησης Μεγάλου Έργου (Οκτώβριος 2018)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Έργο** | **Κατάσταση του μεγάλου έργου** | **Συνολικές επενδύσεις** | **Συνολικό επιλέξιμο κόστος** | **Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής** | **Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή** | **Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)** | **Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης** | **Άξονας προτεραιότητας/ Επενδυτικές προτεραιότητες** | **Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - Οικονομική πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)** | **Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - φυσική πρόοδος Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου** | **Κύριες εκροές** |
| Βελτίωση/αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) | Εγκρίθηκε | 84.633.009,57 | 80.971.206,32 | 3ο τρίμηνο 2015 | 24 Μαρ 2017 | 1/1/2014  (Ως τμηματοποιημένη πράξη) | 31/12/2020 | ΑΞ07 - 7b | 33,24%  (δαπάνες: 26,91 εκ. ευρώ, συνολικό επιλέξιμο κόστος 80,97 εκ. ευρώ) | Προχωρημένο στάδιο κατασκευής | Σύμφωνα με την Κοινοποίηση, πίνακας D3, ο δείκτης εκροών της πράξης είναι ο CO14 – Οδικό Δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, με τιμή στόχο για το 2020 τα 6,00 χλμ. Ο δείκτης θα επιτευχθεί ακαριαίως, με την ολοκλήρωση της πράξης, το Δεκ. 2020. Μέχρι και το έτος αναφοράς, ο δείκτης έχει τιμή επίτευξης 0,00 χλμ. |